2. EXPERIENCES PERTINENTES COMME ENTREPRENEUR

	Nom du projet/Type de              travaux
	Valeur totale des travaux sous sa responsabilité
	Période du Contrat                             

	Pouvoir Adjudicateur (Financement)
	Titulaire principal(P) ou s /traitant(S)
	Acceptation finale émise ?                       -Oui        Pas encore (Contrat en cours)        -Non

	Projet de Construction de l’Institut St BONIFACE/Mambongo dans le territoire d’Idiofa
	154.270,00
USD
	2014
	Conférence Episcopale Italienne
	P
	


oui

	Projet de Reconstruction et réhabilitation des infrastructures Scolaires, PRRIS 1/ Construction de l’Institut LONGO/Idiofa Cité
	150.291,51 USD
	2013
	BCECO
	P
	Oui

	Projet de Reconstruction et réhabilitation des infrastructures Scolaires, PRRIS 1/ Construction de l’Institut KINKASA/Idiofa Cité
	150.891,30 USD
	2013
	BCECO
	P
	Oui

	Projet de Reconstruction et réhabilitation des infrastructures Scolaires, PRRIS 1/ Construction de l’Institut MINAMPALA/Village Idzim, Territoire d’Idiofa
	166.855,06 USD
	2013
	BCECO
	P
	Oui

	Projet de Reconstruction et réhabilitation des infrastructures Scolaires, PRRIS 1/ Construction de l’Institut LUMAYA/Village Mbansam, Territoire d’Idiofa
	165.380,15 USD
	2013
	BCECO
	P
	Oui

	Projet de Reconstruction et réhabilitation des infrastructures Scolaires, PRRIS 1/ Construction de l’Institut MUBIKAY/Village Mubikay, Territoire d’Idiofa
	182.188,19 USD
	2013
	BCECO
	P
	Oui

	Projet de Reconstruction et réhabilitation des infrastructures Scolaires, PRRIS 1/ Construction du Lycée KIPUKU/Secteur Kipuku, Territoire d’Idiofa
	166.583,67 USD
	2013
	BCECO
	P
	Oui

	Projet de Reconstruction et réhabilitation des infrastructures Scolaires, PRRIS 1/ Construction de l’Institut BULUMBU /MC Musenge-Bawongo, Territoire d’Idiofa
	150.764,41 USD
	2013
	BCECO
	P
	Oui

	Projet de Reconstruction et réhabilitation des infrastructures Scolaires, PRRIS 1/ Construction de l’Institut IBO /Village Bankumuna, Territoire d’Idiofa
	181.674,82 USD
	2013
	BCECO
	P
	Oui

	Projet de Reconstruction et réhabilitation des infrastructures Scolaires, PRRIS 2/ Construction de l’EP DIBAYA LUBWE  /Cité de DibayaLubwe, Territoire d’Idiofa
	200.019,72 USD
	2015
	BCECO
	P
	Oui

	Projet de Reconstruction et réhabilitation des infrastructures Scolaires, PRRIS 2/ Construction de l’EP NGALAMPANG  /Secteur Kalanganda, Territoire d’Idiofa
	200.019,72 USD
	2015
	BCECO
	P
	Oui

	Projet de Reconstruction et réhabilitation des infrastructures Scolaires, PRRIS 2/ Construction de l’EP GUFWA-GUBILA  /MP Gufwa-Gubila Kandale, Territoire de Gungu
	200.019,72 USD
	2015
	BCECO
	P
	Oui

	  Projet de Reconstruction et réhabilitation des infrastructures Scolaires, PRRIS 2/ Construction de l’EP KILAMBA  /Secteur Kilamba, Territoire de Gungu
	200.019,72 USD
	2015
	BCECO
	P
	Oui

	Projet de construction et fourniture de mobiliers pour 6 écoles primaires (Poto-Poto, Mwana-Mboka, Lukula, Kwanga, Kakoyi et Konzi) dans la Sous Proved de Kikwit 1, dans la Proved de Kwilu, conformément au Dossier d’Appel d’Offre n° 12/AFD/MEPS8INC/C2D/APEP2/2016
	

827 966, 84 USD
	

2016 - 2018
	
EPESINC
	P
	Oui

	Programme de Développement de 145 Territoires «  PDL – 145 T ». Construction de CS Kabwe 1 et Kabwe 2, EP Bakua Masela et EP Mbuyamba Konji dans le Territoire de Katanda, Province du Kasai Oriental
	1 048 324,26
USD

	2022
	BCECO
	P
	Oui

	Projet de fabrication de 10000 bancs piputres pour la Province du Kwilu

	1 375 000,00
USD
	2022
	EPST
	P
	En cours

	Plantation d’arbres fruitiers, agroforesterie, pisciculture ferme Bulumbu, Territoire d’Idiofa
	10 000,00
USD
	2023
	Fonds propre
	P
	En cours

	Promotion des systèmes agroforestiers communautaires de petite échelle pour réduire les émissions liées à l’utilisation des terres dans le Kwilu. Lot 4: Territoire 
D’Idiofa.
	


1 625 777 USD
	

2026 - 2029
	

Banque Mondiale
	

P
	

En cours
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2. Les images illustratives
 (
Construction Centre de Santé-Maternité BELO SHIMUNA/ PESS
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET
PROFESSIONNEL (MINEPSP).
PROJET D'APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N°2 (APEP2)
Financement C2D/AFD

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DES
TRAVAUX 6 ECOLES DU LOT 3 DE LA SOUS PROVED DE

KIKWIT 1 :
POTOPOTO, MWANA MBUKA,
LUKULA, KWANGA , EP 2 KAKOYI ET KONZI

REFERENCE DU MARCHE - N° 12/AFD/MEPS-INC/CZD/APEPZ/Z0IB.

PROVINCE EDUCATIONNELLE :KWILU 2

Ne Lot : LOT 3 - CONSTRUCTION DE SIX (B) ECOLES PRIMAIRES DE LA SOUS PROVED DE KIKWIT 1.

ABENCE LOCALE D'EXECUTION : CARITAS DEVELOPPEMENT D'IDIOFA.

ECOLES RECEFTIONNEESPOTOPOTO ,MWANAMBUKA , LUKULA,KWANGA ,EP
2 KAKOYI ET KONZI.

L’an deux mille dix-huit, les vingt quatrieme jours du mois de juillet, la commission chargée de la réception
provisoire partielle des fravaux du marché N° 12/AFD/MEPS-INC/C2D/APEP2/2016 a procédé a la visite de
Réception Globale de 6 écoles de la sous proved de Kikwit 1

Composition de la commission :

Etaient présents, d’une part le Maitre d’ouvrage, représenté par :
. Narcisse Nsimiti En qualité de Point Focal du projet APEP 2/ DIS.
. Fede MAMBO En qualifé de Chef de Bureau Infrastructures KWILU 2.
. Médard BAFIKELE En qualité de Chef de Cellule Infrastructures KIKWIT 1.

. Paulin KIBAMPBE En qualité d’Expert au Proved du KWILU 2/ AMO.

Et d’autre part, L’Agence Locale d’Exécution (ALE) : CARITAS DEVELOPPEMENT D’IDIOFA, atiributaire de
marché, représenté par :

1. Guélord MUNZUNDU En qualité d’Ingénicur supervisecur de I'ALE CARITAS
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La récepfion définitive inferviendra dans un délai de 12 mois maximum 4 dater de la signature de ce PV.
Le présent procés-verbal est dressé pour servir ef faire valoir ce qu’est de droit.
Fait 4 KIKWIT, Ie 24 Juillet 2018 cn qualre exemplaires originaux.

Pour la commission en charge de la réception,

Pour le Maitre d'ouvrage Pour I'ALE : .
g Y VR A
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

BUREAU CENTRAL DE COORDINATION
POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL -

{EPSP)

« PROJET DE RECONSTRUCTION/REHABIL

DE LA RD CONGO»
(PRRIS)

CONVENTION AUX SERVICES DE CONSULTANT CHARGE DE FAIRE
TYECUTER LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE SIX {(6) ECOLES
PRIMAIRES RETENUES DANS LA PROVINCE BU BANDUNDU

Gu4764
CONVENTION N° /PRRIS/BCECC/DG/DPM/RRV/2014/SC

PASSE ENTRE

LE BUREAU CENTRAL DE COORDINATION
(BCECT)

ET

AGENCE LOCALE D'EXECUTION « CARITAS IDIOFA »

MAI 2014
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; REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Bureau Central de Coordination (BCeCo)
Pour le compte du
Gouvernement de la République Démocratique du Congo
Programme de Développement de 145 Territoires « PDL-145T »
CONVENTION AUTTTRE D'AGENCE LOCALE D'EXECUTION CHARGEFE
DL FAIRE ENECUTER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DFEUX (2)
ECOLES ET DEUX (2) CENTRES DE SANTE ET LA FOURNITURE DES
VORILIERS Y AFFERENTS DANS LA PROVINCE DE KASAI ORIENTAL
DANS LE CADRE DU PDL-145T
"ONVENTION NO /H)L»I45'!’/15('E(‘()/DG/DI’M/AAF’2022/3(’
~
PASSE ENIRE
LE BUREAU CENTRAL DE COORDINATION
(BCECO)
I
GENCE LOCALE D'EXECUTION « CARITAS DEVELOPPEMENT IDIOFA »
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES
BUREAU CENTRAL DE COORDINATION

(BCE.Co)
PRRIS

PROCES - VERBAL D’APPROBATION DES
ECHANTILLONS DES MOBILIERS SCOLAIRES

L'an deux mille dix-neuf, le vingt sixiéme jour du mois d’Aoiit ,une commission composée
des représentants du BCECO et de I’ALE Caritas Développement Idiofa, s 'est réunie a Kikwit
dans UAtelier de I'ITPK et a Idiofa dans l'atelier de la Caritas pour procéder a
lapprobation des échantillons des Mobiliers Scolaires (Bancs type 1,2 et 3, Tables avec
tiroirs, Chaise bureau, Armoire et Banquette) des EP Ngalampang et Dibaya Lubwe et des
Instituts Tatshigina et Luvuzi remplacé par Mama Tulula Mitshima.

Le BCECO a confié la Fourniture des Mobiliers Scolaires (Bancs type 1,2 et 3, Tables
avec tiroirs, Chaise bureau, Armoire et Banquette) des EP Ngalampang et Dibaya Lubwe, au
Village Kalanganda et a la Cité de Dibaya Lubwe ;des Instituts Tatshigina et Mama Tulula
Mitshima aux villages Mingwangwa et Mukedi ;territoires d’Idiofa et de Gungu, dans la
Province de Kwilu a I’ALE Caritas Développement Idiofa (CDID), conformément a la
Convention aux Service de Consultant chargé de Fournir les Mobiliers Scolaires aux quatre
(04) écoles a reconstruire dans la  Province de Kwilu, Convention N°
6996/PRRIS/BCECO/DG/DPM/AAS/2019/SC

PARTICIPANTS :
Pour le BCECO — PRRIS : Moss TSHIANGALA KABENGELE , IPO POOL 14/Bandundu.

Pour PALE CDID :- Lord NGO, Ingénieur superviseur des Travaux.

%
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CONSTATS :

Aprés les Inspections et vérifications de correction des vices cachés émis lors de I'inspection
technique du 20/08/2019 de Fourniture des Mobiliers Scolaires des Ecoles ci-haut;
Territoires de Gungu et d’Idiofa, dans la Province de Kwilu.

Le constat fait par la commission est que tous les vices cachés révélés émis en réserves
précédemment ont été levées selon les recommandations.

CONCLUSION

Eu égard de ce qui précéde, I'approbation des échantillons des Mobiliers Scolaires est
prononcée.

| En foi de quoi, il a été dressé, en deux (02) exemplaires ce procés verbal.

Fait & Kikwit, le 26/08/2019

POUR LE B.CE.CO / PRRIS POUR L'ALE CARITAS

Mass TSHIANGALA KABENGELE Lord NGO,

: w

IPO POOL 14/BDD Ir Superviseur des Travaux
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO o
MINISTERE DES FINANCES
BUREAU CENTRAL DE COORDINATION
(BCE.Co)
PRRIS

PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
L'INSTITUT TATSHIGINA AU VILLAGE MINGWANGWA DANS LE TERRITOIRE D’IDIOFA
PAR L’ALE CARITAS DEVELOPPEMENT IDIOFA, DANS LE CADRE DU PROJET PRRIS

L'an deux mille dix-neuf, le vingt huitiéme jour du mois de décembre, une commission
composée des représentants de I'EPST, BCECO, de Bénéficiaires et de I’ALE CARITAS
DEVELOPPEMENT IDIOFA , s’est réunie au village MINGWANGWA pour procéder 3 la
Réception Provisoire des Travaux de Construction de 'INSTITUT TATSHIGINA , travaux
exécutés par 'ALE CARITAS DEVELOPPEMENT IDIOFA, conformément 2 la Convention aux
Service de Consultant chargé de faire exécuter les Travaux de Construction de Six (6) Ecoles
retenues dans la Province du BANDUNDU ;Convention N°
004364/PRRIS/BCECO/DG/DPM/RRV/2014/SC .

PARTICIPANTS :
POUR L’EPST : @‘M SAANKANL SAnifaL, CONCEILLER VENSE|ENERENT SECoNIATRE
POUR LE BCECO — PRRIS : TSHIANGALA KABENGELE Mass , IPO POOL 14.

POUR LES BENEFICIAIRES : /77 /Y2 KATSS r@ﬁgﬁﬂfﬁw ) PREZET

-— < —
MAFUTA ~ MuTo 7 ;
M8 Conclll ppFe TR SRS , ELF
POUR L'ALE_CARITAS DEVELOPPEMENT IDIOFA : - LORD NGO, Ingénieur superviseur,
- GUELORD MUNZUNDU, Ingénieur Conducteur des travaux.

CONSTATS :

Apres la visite et vérification de correction des réserves émises lors de I'inspection technique du 07
décembre 2019, I'INSTITUT TATSHIGINA, au village MINGWANGWA; dans le territoire d’IDIOFA,
effectuée par la commission composée de représentants de 'EPST, de BCECO, de Bénéficiaires et de
'ALE  CARITAS DEVELOPPEMENT IDIOFA, en date du 28 décembre 2019, le constat fait par la
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commission est que toutes les réserves formulées précédemment ont été corrigées selon les
recommandations et dans le respect des régles de I'art.

Consistance des travaux : La Construction :

1° Deux (2) Batiments de trois salles de Classes.
2°Un (1) Batiment administratif ;

3°Un (1) Bloc Sanitaire.

CONCLUSION

Eu égard de ce qui précede, la réception provisoire des travaux de construction de I'Infrastructure
précitée est prononcée.

Fait 8 Mingwangwa, I’an, mois, et le jour, ci-dessus.
gwang

SUTUA Af% oy

Hhimhe Conille JIREUTA kRIS %

POUR LE BCeCo ~ PRRIS POUR L'ALE CARITAS IDIOFA

TSHIANGALA KABENGELE Mass

"mmm Erro6n DAHUNI
/L? COO“AA"M.‘:M(L
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES
BUREAU CENTRAL DE COORDINATION
(BCE.CO)
PRRIS

PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
LINSTITUT MAMA TULULA MITSHIMA A LA CITE DE MUKEDI, TERRITOIRE DE
GUNGU PAR L’ALE CARITAS DEVELOPPEMENT IDIOFA, DANS LE CADRE DU PROJET
PRRIS

L'an deux mille dix-neuf, le vingt septiéme jour du mois de décembre, une commission
composée des représentants de I'EPSP, BCECO, de Bénéficiaires et de I'ALE CARITAS
DEVELOPPEMENT IDIOFA, s’est réunie & la cité de MUKEDI pour procéder ala Réception
Provisoire des Travaux de Construction de I'INSTITUT MAMA TULULA MITSHIMA , travaux
exécutés par 'ALE CARITAS DEVELOPPEMENT IDIOFA, conformément a la Convention aux
Service de Consultant chargé de faire exécuter les Travaux de Construction de Six (6) Ecoles
retenues dans la Province du BANDUNDU ;Convention N°
004364/PRRIS/BCECO/DG/DPM/RRV/2014/SC .

PARTICIPANTS :

POUR LEPST : B/ ER/A ETSE(EGENYGE
POURLE B’C‘(E—EGZ%%S :’%Hmﬁéfx{); KABENG?EE)MCEISS ; 1 / e

POOL 14.

POUR LES BENEFICIAIRES : W,;ﬁéﬁ:é }/\_1% 0{ o oy TR

POUR ’ALE_CARITAS DEVELOPPEMENT IDIOFA : - LORD NGO, Ingénieur superviseur,
- GUELORD MUNZUNDU, Ingénieur Conducteur des travaux, 32 Edroeli Uk 61 T06 A 1) Ptvidy/
ceondinthecs

CONSTATS :

Aprés la visite et vérification de correction des réserves émises lors de I'inspection technique du 11
décembre 2019, de I'INSTITUT MAMA TULULA MITSHIMA, 4 la Cité de MUKEDI; dans le territoire
de GUNGU, effectuée par la commission composée de représentants de I'EPST, de BCECO, de
Bénéficiaires et de 'ALE CARITAS DEVELOPPEMENT IDIOFA, en date du 27 décembre 2019, le
constat fait par la commission est que toutes les réserves formulées précédemment ont été

corrigées selon les recommandations et dans le respect des régles d’
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Consistance des travaux : La Construction :
1° Deux (2) Batiments de trois salles de Classes.
2° Un (1) Batiment administratif ;

3°Un (1) Bloc Sanitaire.

CONCLUSION

Eu égard de ce qui précéde, la réception provisoire des travaux de construction de I'Infrastructure
précitée est prononcde.

Fait a Mukedi, I'an, mois, et |e jour, ci-dessus.

TSHIANGALA KABENGELE Mass LORD NGO} Ingéhidur spperviseur -

IPO POOL 14/BANDUNDU-IDIOFA

GUELORD MUZUNDU, Conducteur des Travaux

Weoteth 61To6a NAHUNATY
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Constats faits :

Aprés une inspection conjointe des travaux de construction de ces 6 écoles primaires, objet de cetfe
Réception Provisoire Globale, nous constatons ce qui suif :

N° ECOLE N° SECOPE NOMBRE DES SALLES | DESCRIPTION DES OUVRAGES | REMARGLES/OBSERVATIONS.
DE CLASSE REALISES :

Poroporo 6 2 Bitiments de 3 salles, 1

Bitment
BOULDZ: d’Administration, I bloc

sanitaire 3 6 box

Mywana Mbuka 3 Bitiments de 3 salles, 2 blocs sanitaires 3 5 box
1 Biriment chacun construits par
3022299 d’Administration, 2 UNICEF

citernes de 1000 litres

pour sanitaire

4 Bitiments de 3 salles, 2 blocs sanitares 2 5 box
1 Bitiment chacun construits par
3003774 d’Administration, 2 UNICEF

citernes de 1000 Iieres
pour sanitaire

3 Bitiments de 3 salles,
1 Bitimenr
d’Administracion, I bloc

sanitaire 3 8 box

3003780

Kakoyi EP 2 3 Bitiments de 3 salles, I | I bloc sanitaire 2 4 box

Bitiment construits par UNICEF
d’Administration, I bloc

santtaire 4 6 box

3020716

2 Bitiments de 3 salles, 1
Bitiment
d’Administration, 1 bloc
sanitaire 3 6 box

3044530

Réserves/R ecommandations.

A ce jour, ayant constaté qu’il n’y a plus des réserves pour les 6 écoles, la commission a procédé 4 la
réception provisoire globale 4 la satistaction du maitre d’ouvrage.

Conclusion

Nous certifions par le présent procés-verbal que les dits fravaux sont enficrement ferminés et ont ¢té
exécutés conformément aux spécifications fechniques et aux clauses du marché.

En conséquence, avis favorable 4 la Réception Provisoire Globale est prononcé pour les 6 écoles primaires
du lot 3

La DIS/AMO construction, par le canal du POINT FOCAL du PROJET APEP 2, a procédé 4 la remise des clés
des bétiments scolaires aux Directeurs de ces écoles ef aux présidents des COPA pour leurs ufilisations.
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